Определение некорригированного показателя UUCP

UUCP=A+UC=70+9=79

A=3\*3=9

UC=7\*10=70

Техническая сложность проекта TCF=0.98

Уровень квалификации разработчиков EF=1.04

Окончательное значение UCP(Use case points):

UCP = UUCP \* TCF \* EF =79\*0.98\*1.04=80.50

Оценка трудоемкости проекта:

Один показатель F1-F6 имеет значение меньше 3

F7 и F8 имеют значение больше 3

В данном проекте следует использовать по 28 человекочасов на одну UCP